# {{ TITULO_DOCUMENTO }}

Código: {{ CODIGO_DOC }} | Fecha: {{ FECHA_DOC }}

## Detalle de Items

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | P.UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {% for i in items %}{{ i.item }} | {{ i.descripcion }} | {{ i.cantidad }} | {{ i.unidad }} | {{ i.precio_unitario }} | {{ i.total }}{% endfor %} |

SUBTOTAL: {{ SUBTOTAL }}
IGV: {{ IGV }}
TOTAL: {{ TOTAL }}

PLAN DE PROYECTO

Proyecto de Instalación Eléctrica

CÓDIGO: PROY-001

| CLIENTE INDUSTRIAL SOLUTIONS PERÚ S.A. | DURACIÓN 45 días | INICIO 01/01/2025 | FIN ESTIMADO 28/02/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/ 25,000

ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción del alcance del proyecto...

FASES DEL PROYECTO

1. Inicio y Planificación (5 días)

Actividades:

▶ Levantamiento de información

▶ Elaboración de propuesta técnica

Entregable: Plan de proyecto aprobado

2. Ingeniería y Diseño (10 días)

Actividades:

▶ Cálculos técnicos

▶ Elaboración de planos

Entregable: Expediente técnico

3. Ejecución (20 días)

Actividades:

▶ Adquisición de materiales

▶ Instalación y montaje

Entregable: Obra ejecutada

4. Pruebas y Puesta en Marcha (5 días)

Actividades:

▶ Pruebas de funcionamiento

▶ Ajustes

Entregable: Sistema operativo

5. Cierre (3 días)

Actividades:

▶ Documentación as-built

▶ Entrega de garantías

Entregable: Proyecto cerrado

RECURSOS ASIGNADOS

ANÁLISIS DE RIESGOS

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en entrega de materiales | Media | Alto | Compra anticipada |
| Condiciones climáticas adversas | Baja | Medio | Programación flexible |
| Cambios en alcance | Media | Alto | Control de cambios |

ENTREGABLES PRINCIPALES

| 📋 Plan de proyecto | 📐 Planos de instalación | 📄 Especificaciones técnicas |
| --- | --- | --- |
| 🧮 Memoria de cálculo | ✅ Protocolos de pruebas | 🏗️ Planos as-built |
| 🛡️ Certificados de garantía |  |  |

NORMATIVA APLICABLE

CNE - Código Nacional de Electricidad