| TESLA Electricidad y Automatización | TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C. RUC: 20601138787 Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL Teléfono: 906 315 961 Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com |
| --- | --- |

PLAN DE PROYECTO

Proyecto de Instalación Eléctrica

CÓDIGO: PROY-001

| CLIENTE Gerente 9 | DURACIÓN 45 días | INICIO 01/01/2025 | FIN ESTIMADO 28/02/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/ 25,000

ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción del alcance del proyecto...

FASES DEL PROYECTO

1. Inicio y Planificación (5 días)

Actividades:

▶ Levantamiento de información

▶ Elaboración de propuesta técnica

Entregable: Plan de proyecto aprobado

2. Ingeniería y Diseño (10 días)

Actividades:

▶ Cálculos técnicos

▶ Elaboración de planos

Entregable: Expediente técnico

3. Ejecución (20 días)

Actividades:

▶ Adquisición de materiales

▶ Instalación y montaje

Entregable: Obra ejecutada

4. Pruebas y Puesta en Marcha (5 días)

Actividades:

▶ Pruebas de funcionamiento

▶ Ajustes

Entregable: Sistema operativo

5. Cierre (3 días)

Actividades:

▶ Documentación as-built

▶ Entrega de garantías

Entregable: Proyecto cerrado

RECURSOS ASIGNADOS

ANÁLISIS DE RIESGOS

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en entrega de materiales | Media | Alto | Compra anticipada |
| Condiciones climáticas adversas | Baja | Medio | Programación flexible |
| Cambios en alcance | Media | Alto | Control de cambios |

ENTREGABLES PRINCIPALES

| 📋 Plan de proyecto | 📐 Planos de instalación | 📄 Especificaciones técnicas |
| --- | --- | --- |
| 🧮 Memoria de cálculo | ✅ Protocolos de pruebas | 🏗️ Planos as-built |
| 🛡️ Certificados de garantía |  |  |

NORMATIVA APLICABLE

CNE - Código Nacional de Electricidad

TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.

RUC: 20601138787 | Teléfono: 906 315 961

Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com

Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL